АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 06.03.2018 № 39

*Об утверждении плана мероприятий*

 *по обеспечению безаварийного пропуска*

*весеннего половодья и паводков 2018 года*

*на территории муниципального образования*

*Красносельское Юрьев-Польского района*

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018 года на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018 года на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района (прилагается).

2. Для организации и проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018 года на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района создать штаб в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Блинов С.Ю. | главы администрации муниципального образования Красносельское; |
| Максимова Е.А. | заведующего отделом по благоустройству;  |
| Мишиной Т.А. | заместителя главы администрации МО Красносельское;  |
| Маер Е.С. | заместитель директора МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию);  |
| Губанова Н.И.. | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию);  |
| Бессонова В.Г. | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию);  |
| Гордиенко С.Е. | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию);  |
| Тихоновой Л. А.  | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию);  |
| Барановой М.Ю. | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию)  |
| Орлова И.В.. | главного специалиста по работе с населением МКУ ЦУ МО Красносельское (по согласованию)  |

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Ю.Блинов

Приложение к постановлению

 от 06.03.2018г. № 39

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018года на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. |  Провести встречи с владельцами ГТС, по вопросам: -организации контроля за ледовой обстановкой, состоянием гидротехнических сооружений и обеспечения своевременного открытия шлюзов для сброса воды, -сколки льда у водосбросных сооружений плотин, -по формированию резервов строительных материалов и рабочего инвентаря и перечня привлекаемой техники.  Определить составы аварийных строительно-ремонтных бригад по ликвидации повреждений и разрушений на ГТС. Назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. |  С 7 марта и до начала половодья | Администрация МО, руководители СПК и –владельцы ГТС |
| 2. | Принять участие в проведении комиссионного обследования технического состояния ГТС и прилегающих к ним водосборных площадей с определением финансовых и материальных затрат на проведение неотложных мер по подготовке ГТС к половодью. | До 20 марта | Администрация МО, руководители СПК и ЧП – владельцы ГТС |
| 3.  | Организовать проверку готовности навозохранилищ, накопителей сточных вод, мест хранения удобрений и других загрязняющих объектов к пропуску паводковых вод. Организовать проверку небольших внутри сельских плотин и запруд. | С 7 марта и до начала половодья | КЧС администрации МО, руководители хозяйств |
| 4. | Организовать с начала половодья круглосуточное дежурство руководящего состава администрации МО, график ответственных дежурных представить в ЕДДС района. Обеспечить оперативное информирование районных органов контроля, КЧС о ситуации по прохождению паводка.  | С 7 марта и до конца половодья | Администрация МО;.- МКУ ЦУ МО Красносельское |
| 5. | Определить опасные участки на водоемах в местах возможного массового выхода людей на лед, при необходимости установить на них предупреждающие знаки. | До 21.марта | Специалисты МКУ ЦУ МО Красносельское; владельцы водоемов. |
| 6 | Провести встречи с руководителями сельскохозяйственных кооперативов по мерам готовности ДПД и техники к обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах. | До 25.марта.  | Максимов Е.А.-МКУ ЦУ МО Красносельское |
| 7 .  | Организовать оповещение предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий. Обеспечить информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, распространение памяток о правилах поведения в зонах воздействия весеннего половодья.  | При подготовке и в период половодья | Специалисты администрации МО, Специалисты МКУ ЦУ МО Красносельское; общественные формирования |