АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2023 № 45

|  |
| --- |
| *О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Красносельское от 24.08.2020 года №137* |

В целях приведения постановления администрации муниципального образования Красносельскоеот 24.08.2020 года № 137«Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы»в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации от 24.08.2020 года № 137 «Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы»следующие изменения:

1.1 в паспортемуниципальной программы«Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы»графу «Объемы и источники финансирования реализации МП (с разбивкой по годам)» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2 раздел 5 «Планируемые результаты реализации МП»муниципальной программы«Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы»изложить в новой редакции(Приложение 2);

1.3 раздел 6 «Перечень мероприятий МП» муниципальной программы«Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы»изложить в новой редакции(Приложение 3);

1.4 таблицу раздела7 муниципальной программы «Охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции(Приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования Красносельское.

Глава администрации С.Ю. Блинов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Красносельское Юрьев-Польского района

от 21.02.2023г. №45

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования реализации МП (с разбивкой по годам) | Общий объем финансовых средств, планируемых на реализацию МП составляет – 410,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год - 0 тыс. руб.,  2022 год - 0 тыс. руб.,  2023 год – 410,0 тыс. руб. |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Красносельское Юрьев-Польского района

от 21.02.2023г. №45

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели  (индикаторы),  характеризующие  достижение цели | Еди-  ница изме- рения | Базовое   значение  показателя (индикатора)  (на начало реализации МП),  2020г. | Планируемое значение  показателя (индикатора)   по годам реализации | | | Планируемое  значение показателя   (индикатора)   за период   реализации   МП | | Ответственный исполнитель |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |  |  |
|  | **Цель:** сохранение, восстановление и охрана поверхностных водных объектов как рекреационного, экологического и экономического потенциала МО Красносельское | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1.  Обеспечение охраны  поверхностных водных  объектов, расположенных  на территории муниципального образования Красносельское в границах населенных пунктов | Показатель 1.  Доля реабилитированных территорий береговой полосы  водных объектов от общего  количества водоемов | % | 21 | 0 | 0 | 33 | 35 | | Администрация  МО  Красносельское |
| Показатель 2.  Доля благоустроенных  родников от общего числа | % | 15 | 0 | 0 | 85 | 100 | |
| 2 | Задача 2.  Предотвращение негативного  воздействия вод водных объектов | Показатель 1.  Доля прудов, оборудованных  сооружениями для  обеспечения безопасной  эксплуатации, от общего числа  водных объектов, подлежащих  оборудованию | % | 9 | 0 | 0 | 85 | 100 | |
| 3 | Задача 3.  Информирование населения об  использовании водных  объектов общего пользования | Показатель 1.  Доля водных объектов,  охваченных информационными  знаками, от общего числа  водных объектов | % | 35 | 0 | 0 | 85 | 100 | |

Приложение №3

к постановлению администрации

МО Красносельское Юрьев-Польского района

от 21.02.2023г. №45

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи,   мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Срок  исполнения | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | |  | |  | |
| **Цель: сохранение, восстановление и охрана поверхностных водных объектов как рекреационного, экологического и  экономического потенциала МО Красносельское** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение охраны поверхностных водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Красносельское** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Санитарная очистка акватории и  прибрежных территорий водных  объектов | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 2021-2023 | | Администрация МО Красносельское;  МКУ ЦУ МО Красносельское | | Восстановление  санитарного  состояния и  эстетического  облика водоемов | |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Проведение рейдов по выявлению нарушений правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования Красносельское | Местный бюджет | -- | -- | -- | -- | 2021-2023 | | Администрация МО Красносельское;  ОМВД (по согласованию); | | Обеспечение охраны  водных объектов от загрязнения и  засорения | |
| **Итого по** [**задаче 1**](#Par317) | | **Местный бюджет** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** |  | |  | |  | |
| 2. | **Задача 2. Предотвращение негативного воздействия вод водных объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1.  Проведение ремонтно-восстановительных работ  гидротехнических сооружений | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 2021-2023 | | Администрация МО Красносельское | | Предотвращение  негативного  воздействия вод | |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Проведение берегоукрепительных работ. | Внебюджетные источники | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 2021-2023 | |
| **Итого по** [**задаче 2**](#Par383) | | **Внебюджетные источники** | **300,0** | **0** | **0** | **300,0** |  | |  | |  | |
| **3.** | **Задача 3. Информирование населения об использовании водных объектов общего пользования** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов | Бюджет   МО Красносельское | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 2021-2023 | | Администрация МО Красносельское;  МКУ ЦУ МО Красносельское | | Информированность  населения об  использовании  водных объектов  общего пользования | |
| 3.2 | Мероприятие 2.  Размещение информационных  знаков, аншлагов об использовании водных объектов. | Бюджет   МО Красносельское | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 2021-2023 | | Администрация МО Красносельское;  МКУ ЦУ МО Красносельское | |
|  | **Итого по** [**задаче 3**](#Par437) | **Бюджет   МО Красносельское** | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** |  | |  | |  | |
|  | Итого по МП | **Бюджет   МО Красносельское** | **410,0** | **0** | **0** | **410,0** | 2021-2023 | |  | |  | |

Приложение №4

к постановлению администрации

МО Красносельское Юрьев-Польского района

от 21.02.2023г. №45

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации | Предполагаемые источники финансирования (тыс. руб.)  Местный бюджет |
| Общий объем финансирования по  МП, в том числе по годам: | 410,0 |
| 2021 г. | 0 |
| 2022 г. | 0 |
| 2023 г. | 410,0 |