АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.08.2022 № 181

*Об утверждении муниципальной*

*программы «Борьба с борщевиком Сосновского*

*на территории муниципального образования*

*Красносельское Юрьев-Польского района на 2023-2027 годы»*

На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии Уставом муниципального образования Красносельское, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на 2023 – 2027 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Ю. Блинов

Приложение к постановлению администрации

МО Красносельское № 181 от 04.08.2022г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на 2023-2027годы"

**Раздел 1. ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на 2023-2027гг."**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на 2023-2027годы." |
| Основание разработки  Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Устав муниципального образования Красносельское |
| Разработчик  Программы | Администрация муниципального образования  Красносельское |
| Цели Программы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи программы | - Сохранение и восстановление земельных ресурсов;  - сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов;  - предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения;  -исключение случаев травматизма среди населения |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2027 годы |
| Объем и источники  финансирования  Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы на период 2023 – 2027 год составляет 2 737 000 рублей, в том числе:  2023 г. - 547 400 рублей;  2024 г. - 547 400 рублей;  2025 г. - 547 400рублей;  2026 г. - 547 400 рублей;  2027 г. - 547 400 рублей.  Средства бюджета МО Красносельское на период 2023 – 2027 год составляют 137 000 рублей, в том числе:  2023 г. - 27 400 рублей;  2024 г. - 27 400 рублей;  2025 г. - 27 400 рублей;  2026 г. - 27 400 рублей;  2027 г. - 27 400 рублей  Средства областного бюджета на период 2023 – 2027 год составляют 2 716 600 рублей, в том числе:  2023 г. - 520 000 рублей;  2024 г. - 520 000 рублей;  2025 г. - 520 000 рублей;  2026 г. - 520 000 рублей;  2027 г. - 520 000 рублей  Источники финансирования: местный бюджет, областной бюджет. Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на очередной финансовый год. |
| Показатели эффективности Программы | 1. Уничтожение борщевика на землях населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района. 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Красносельское. 3. Исключение случаев травматизма среди населения. |
| Основные индикаторы реализации Программы | Освобождение от борщевика Сосновского 111,2 га на территории муниципального образования Красносельское |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования  Красносельское; Муниципальное казенное учреждение «Центр услуг муниципального образования Красносельское» |

**Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы**

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучении. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

**Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы формируются на основании:  
Федерального закона Российской Федерации от 16.10.2003 N 131-ФЗ\* "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Основной целью Программы является локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Для достижения поставленной цели требуется решение задач, перечисленных в паспорте Программы.

В результате обследования в 2022 году на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района выявлено 111,2 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 79,421 га, со средней степенью засорения 30 га, со слабой степенью засорения 1,779 га.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 111,2 га земель муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района.

### Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2023 г. по 2027 г.

**Раздел 5.Финансирование мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  выполнения | Источник  финанси-рования | Объем финансирования  по годам, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского:  Механический метод —  многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации.  Химический метод — применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | 2023-2027 | Бюджет  сельского  поселения,  областной бюджет | 2 737 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 |

**Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы**

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

- информационную работу с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение сходов граждан);

- механический метод – многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках.

- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы.

В результате реализации муниципальной программы ожидается снижение травматизма среди населения, особенно детей. Уничтожение борщевика Сосновского на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района будет способствовать сохранению эстетического вида местности, восстановлению земельных ресурсов.

Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения каждого этапа химической обработки.

**Раздел 7.Основные целевые индикаторы реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского — всего, га | 111,2 | 27,83 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 16,65 |

**Раздел 8. Контроль за реализацией мероприятий Программы**

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).